CLUJ: Incep lucrarile la alte 8 cladiri rezidentiale P+8E

In municipiul Cluj-Napoca se lucreaza la executia unui ansamblu rezidential, care va avea in componenta blocuri de locuinte (P+8E), spatii comerciale/de birouri (P+2E), unitati de invatamant si un centru sportiv (pe o suprafata de 4.500 mp). Doua imobile din totalul celor zece au fost definitivate, in perioada urmatoare fiind programata inceperea lucrarilor la urmatoarele cladiri. Obiectivul va totaliza aproximativ 1.200 de unitati locative (cu una pana la cinci camere) si penthouse-uri (cu arii utile cuprinse intre 36,5 mp si 205,5 mp). Planurile tehnice au fost elaborate de o firma locala. Serviciile de antreprenoriat sunt asigurate de o societate din Cluj-Napoca. Sistemul constructiv presupune zidarie exterioara din caramida, placata cu polistiren. Tamplaria va fi din PVC, cu geam termoizolant. Finisajele interioare includ: parchet (cu o grosime de 13,5 mm), gresie, faianta si vopsele lavabile. Lucrarile de constructie au fost incepute in luna iunie 2009, termenul de finalizare fiind stabilit pentru anul 2013.

CJ - Cluj

Data actualizarii: 24 iunie

CJ4111

DENUMIRE: Ansamblu multifunctional P+8E-retras

Amplasament: **********

Titlu (regim de inaltime): P+2E; P+8E

Descriere/Date tehnice: Ansamblul va avea in componenta imobile de locuinte, spatii comerciale si birouri, unitati de invatamant si un centru sportiv. Suprafata terenului este de 2,8 hectare. Etapa I va avea in componenta 10 imobile

Termen de incepere: Iunie 2009

Termen de finalizare: Iunie 2013

Stadiul executiei: S-au executat doua imobile cu 120 de apartamente. Se vor demara lucrarile de constructie ale urmatoarelor cladiri

PROIECTANT: **********

Adresa: **********

Tel./Fax: **********

E-mail: **********

Site: **********

Persoana de contact/functie: **********

ANTREPRENOR: **********

Adresa: **********

Tel./Fax: **********

E-mail: **********

Persoana de contact/functie: **********

DEZVOLTATOR: **********

Adresa: **********

E-mail: **********

Site: **********

Persoana de contact/functie: **********

Mobil: **********