SUCEAVA: Santier cu o arie de 5.000 mp

In prezent se executa sapaturile de fundatie pentru un complex comercial intr-unul din cartierele centrale ale municipiului Suceava. Cu cateva zile in urma s-au demarat lucrarile pe santierul unde se va construi un supermarket cu suprafata de 1.500 mp. Suprafata terenului disponibil dezvoltarii investitiei este de 5.000 mp, areal in care se vor amenaja inclusiv locurile de parcare si spatiile verzi. Obiectivul va fi ridicat pe structura metalica si va avea un regim de inaltime pe doua niveluri. Reprezentantii firmei locale de constructii sustin ca temenul de finalizare a fost stabilit pentru vara lui 1012. Intre timp, dezvoltatorul german al acestor lanturi de magazine intentioneaza sa mai deschida in judetul Suceava inca doua centre comerciale de acest gen.

JUDET: Suceava

Data actualizarii: 18 august

DENUMIRE: Centru comercial P+2E

Amplasament: ************************

Titlu (regim de inaltime): P+2E

Descriere/Date tehnice: Suprafata terenului este de 5.000 mp. Suprafata construita va fi de 1.500 mp .

Termen de incepere: August 2010

Termen de finalizare: Iulie 2012

Stadiul executiei: Se executa fundatia.

BENEFICIAR: ************

Adresa: ***********

Tel.: **********

Fax:  *********

Site: **********

DEZVOLTATOR: **********

Adresa: *************

Persoana de contact/functie: *********

PROIECTANT: *******

Adresa: *********

Tel./Fax: ********

Persoana de contact/functie: *********

E-mail: *********