IASI: Se construieste un cartier cu 78 de vile

In prezent, se executa doua imobile apartinand unui ansamblu rezidential cu 78 de case (D+P+2E; D+P+M; D+P+1E+M), din satul Visani (comuna Barnova, judetul Iasi). Alte 14 unitati locative sunt deja finalizate. Obiectivul va fi amplasat pe un teren cu o suprafata de aproximativ 6 hectare, imobilele avand arii cuprinse intre 120 mp si 307 mp. Sistemul constructiv presupune fundatie din beton si zidarie din caramida cu stalpi de beton armat (la imbinarile dintre pereti). Acoperisul va fi realizat cu sarpanta din lemn masiv si invelitoare din tabla, iar tamplaria va fi din aluminiu, cu geam termoizolant. La interior, peretii vor fi tencuiti, iar tavanele vor fi placate cu gips-carton. Finisajele includ: parchet din lemn stratificat, gresie, faianta si vopsele lavabile. Complexul va avea in componenta un lacas de cult, un bazin de inot acoperit, zone de agrement etc. Lucrarile de constructie au fost incepute in anul 2008, termenul de finalizare fiind stabilit pentru luna mai 2012.

IS - Iasi

Data actualizarii: 31 mai /Reactualizat 17 august 2010

IS3774

DENUMIRE: Ansamblu rezidential D+P+2E

Amplasament: **********

Titlu (regim de inaltime): D+P+2E; D+P+M; D+P+1E+M

Descriere/Date tehnice: Ansamblul va avea in componenta 78 de vile, complex de agrement si biserica. Suprafata terenului este de 60.000 mp

Termen de incepere: Mai 2008

Termen de finalizare: Mai 2012

Stadiul executiei: Sunt finalizate 14 vile. Se executa fundatiile altor 2 imobile.

PROIECTANT/ANTREPRENOR/BENEFICIAR: **********

Adresa: **********

Tel.: **********

Fax: **********

E-mail: **********

Site: **********

Persoana de contact/functie: **********

Mobil: **********