BACAU: Se executa fundatia ultimelor doua blocuri de locuinte

In municipiul Bacau se construieste un ansamblu rezidential, care va avea in componenta trei imobile (P+4E) cu 45 de unitati locative. In prezent, se executa fundatia ultimelor doua blocuri. Sistemul constructiv presupune structura din beton armat si zidarie din caramida. Tamplaria va fi din PVC, cu geam termoizolant. Finisajele interioare includ parchet, gresie, faianta si vopsele lavabile. In vederea edificarii acestui complex, dezvoltatorul solicita oferte pentru achizitia urmatoarelor materiale si sisteme constructive: otel-beton, caramida, BCA, vopsea, faianta, gresie, parchet, materiale de izolare, tamplarie termoizolanta, instalatii termice, electrice si sanitare. Lucrarile au fost incepute in luna martie a.c., definitivarea acestora urmand a avea loc in termen de doi ani.

BC - Bacau

Data actualizarii: 22 septembrie 2010

BC4970

DENUMIRE: Ansamblu de locuinte P+4E

Amplasament: **********

Titlu (regim de inaltime): P+4E

Descriere/Date tehnice: Ansamblul va avea in componenta 3 imobile cu 45 de unitati locative

Termen de incepere: Martie 2010

Termen de finalizare: Martie 2012

Stadiul executiei: Se executa fundatia ultimelor doua imobile

ACHIZITII MATERIALE: Cerere de oferta in vederea achizitionarii de: otel-beton, caramida, BCA, instalatii termice/electrice/sanitare, vopsea, faianta, gresie, parchet, materiale de izolare, tamplarie termoizolanta

FIRMA: **********

Adresa: **********

Tel.: **********

Fax: **********

E-mail: **********

Site: **********

Persoana de contact: **********

E-mail: **********

DEZVOLTATOR / ANTREPRENOR: **********

Adresa: **********

Tel.: **********

Fax: **********

E-mail: **********

Site: **********

Persoana de contact: **********

Mobil: **********

Persoana de contact: **********

E-mail: **********