BACAU: Se lucreaza la edificarea unui cartier de vile

In prezent, se executa structura de rezistenta a imobilelor (P+M) din cadrul unui cartier rezidential, amplasat in municipiul Bacau. Obiectivul va avea in componenta 20 de unitati locative, repartizate in opt locuinte individuale si sase case de tip duplex, cu suprafete construite cuprinse intre 163 mp si 210 mp. Fiecare casa va fi situata pe un teren cu o arie de 500 mp. Sistemul constructiv presupune structura pe grinzi si inchideri cu panouri OSB. Peretii si tavanele se vor realiza din gips-carton, iar acoperisul - cu invelitoare tip sindrila bituminoasa. Tamplaria va fi din PVC, cu geam termoizolant. Finisajele interioare includ parchet, gresie, faianta si vopsele lavabile. Lucrarile de constructie au fost incepute anul trecut, termenul de finalizare fiind stabilit pentru luna mai 2012.

BC - Bacau

Data actualizarii: 10 august

BC4553

DENUMIRE: Ansamblu rezidential P+M

Amplasament: **********

Titlu (regim de inaltime): P+M

Descriere/Date tehnice: Ansamblul va avea in componenta 20 de unitati locative, repartizate in opt locuinte individuale si sase de tip duplex

Termen de incepere: Mai 2009

Termen de finalizare: Mai 2012

Stadiul executiei: Se executa structura de rezistenta

PROIECTANT: **********

Adresa: **********

Persoana de contact/functie: **********

Mobil: **********

ANTREPRENOR / BENEFICIAR: **********

Adresa: **********

Tel./Fax: **********

E-mail: **********

Site: **********

Persoana de contact/functie: **********

Persoana de contact/functie: **********