CLUJ: Un ansamblu rezidential cu 6 blocuri se va finaliza in 2011

- In prezent, se lucreaza la realizarea structurii de rezistenta a ultimelor doua imobile (ce totalizeaza 23 de unitati locative), apartinand unui ansamblu rezidential din comuna Baciu (judetul Cluj). Obiectivul va avea in componenta sase blocuri (P+2E+M). Sistemul constructiv presupune structura de rezistenta rigida, cu stalpi si grinzi din beton armat (BA). Fundatia va fi realizata din BA, zidaria - din caramida, iar planseele vor fi alcatuite din grinzi armate si corpuri ceramice (cu o grosime de 28 cm). Compartimentarile interioare se vor executa din caramida cu goluri (de 11,5 cm grosime intre camere si de 25 cm grosime intre apartamente). Acoperisul va avea sarpanta din lemn, cu invelitoare de tigle din beton. Tamplaria va fi din PVC, cu geam termoizolant. Finisajele interioare includ: parchet, gresie, faianta si vopsele lavabile. Pentru executia acestor imobile, beneficiarul solicita oferte in vederea achizitionarii urmatoarelor materiale: otel-beton, caramida, tigla si lemn. Lucrarile de constructie (realizate in regie proprie) au fost incepute in anul 2008, termenul de finalizare fiind stabilit pentru luna septembrie 2011.

CJ - Cluj

Data actualizarii: 17 mai/ Reactualizat 17 august 2010

CJ3567

DENUMIRE: Ansamblu de locuinte P+4E+M

Amplasament: **********

Titlu (regim de inaltime): P+4E+M

Descriere/Date tehnice: Obiectivul va avea in componenta 6 imobile totalizand 90 de unitati locative.

Termen de incepere: Septembrie 2008

Termen de finalizare: Septembrie 2011

Stadiul executiei: Se lucreaza la structura de rezistenta a ultimelor 2 blocuri care totalizeaza inca 23 de unitati locative

ACHIZITII MATERIALE: Cerere de oferta in vederea achizitionarii de: otel-beton, caramida, tigla si lemn.

FIRMA: **********

Adresa: **********

Tel./Fax: **********

E-mail: **********

Site: **********

Mobil: **********

PROIECTANT: **********

Adresa: **********

Tel./Fax: **********

E-mail: **********

Site: **********

Persoana de contact/functie: **********

Mobil: **********

BENEFICIAR / ANTREPRENOR: **********

Adresa: **********

Tel./Fax: **********

E-mail: **********

Site: **********

Mobil: **********