ILFOV: Se executa fundatia primelor case dintr-un cartier rezidential cu 800 de locuinte

- Recent, au fost incepute lucrarile de constructie a unui complex rezidential in localitatea Tamas (comuna Corbeanca, judetul Ilfov). In prezent, se executa fundatia primelor 11 case. Obiectivul va fi amplasat pe un teren de 30 hectare si va avea in componenta 800 de locuinte (P+2E), cu suprafete totale construite de 110 mp - 180 mp. Vilele vor fi de trei tipuri: multiplex, duplex si individuale, iar terenurile aferente acestor imobile au arii cuprinse intre 180 mp si 500 mp. Sistemul constructiv va avea ca element de baza panoul din polistiren. Structura de rezistenta va fi asigurata de un sistem de pereti structurali (diafragme) din beton armat (BA), cu supra-armari in zonele de imbinare. Diafragmele din BA vor fi prevazute cu panouri duble de polistiren. Sistemul presupune o imbinare continua de panouri duble pe intreg conturul constructiei, realizandu-se - in acest fel - un cofraj. Prin turnare de beton, se obtine un perete structural monolit, cu grosimea de aproximativ 20 cm. Structura va fi completata cu un planseu realizat din elemente de cofraj din polistiren, armat pe ambele fete. Pentru compartimentare sau inchidere perimetrala se foloseste panoul format dintr-o singura foaie de polistiren (armata pe ambele fete). Acoperisul va fi de tip sarpanta din lemn, cu invelitoare din tigla metalica. Termenul pentru definitivarea complexului rezidential este stabilit pentru anul 2014.

B - Bucuresti-Ilfov

Data actualizarii: 27 mai / Reactualizat 17 august

IF3657

DENUMIRE: Ansamblu de locuinte P+2E

Amplasament: **********

Titlu (regim de inaltime): P+1E; P+2E

Descriere/Date tehnice: Suprafata terenului este de 30 de hectare. Ansamblul va avea in componenta 800 de locuinte. In prima etapa 2010-2011, se vor construi 40 de case.

Termen de incepere: Iunie 2010

Termen de finalizare: Iunie 2014

Stadiul executiei: Se executa fundatia primelor 11 case.

PROIECTANT/DEZVOLTATOR: **********

Adresa: **********

Tel.: **********

Fax: **********

E-mail: **********

Site: **********

Persoana de contact/functie: **********

Mobil: **********