ANEXA

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII

" Autostrada Sibiu - Făgăraș "

Ordonator principal de credite:     	Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

Beneficiar:                                         Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere -      S.A.

Amplasament:			Județele Sibiu și Brașov

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv T.V.A.): 		8.398.758		mii lei

(în preţuri la data de 01.09.2021 / 1 euro = 4,9345 lei)

din care C + M (inclusiv T.V.A.):	             7.112.103 		mii lei

Eşalonarea investiţiei (INV/C+M):

ANUL I: INV 2.500.000 mii lei   ANUL II: INV 2.550.000 mii lei   ANUL III: INV 3.348.758 mii lei

C+M  2.100.000 mii lei                  C+M 2.130.000 mii lei  	                  C+M 2.882.103 mii lei

Capacităţi:

Lungime traseu proiectat autostradă:				        68,05	            km

Lăţime platformă:						        26,00	            m

Durata de execuţie a obiectivului de investiţii:	            36		luni

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform prevederilor Normativului "Cod de proiectare seismică" P100-1/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei:

Finanțarea investiției se realizează din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.