NEAMT: Se lucreaza la executia unui ansamblu cu 32 de imobile

In prezent, se executa structura de rezistenta a primelor doua imobile din cadrul unui ansamblu rezidential, amplasat in municipiul Piatra Neamt. Obiectivul va avea in componenta 32 de vile (P+1E). Sistemul constructiv presupune structura din beton si zidarie din caramida. Tamplaria va fi din PVC, cu geam termoizolant. Finisajele interioare includ parchet, gresie, faianta si vopsele lavabile. In vederea realizarii acestui complex, beneficiarul solicita oferte pentru achizitia urmatoarelor materiale si sisteme constructive: otel-beton, caramida, BCA, instalatii termice / electrice / sanitare, gresie, faianta, parchet, vopsea, glet, gips-carton, materiale de izolare, adezivi si tamplarie termoizolanta. Vor fi amenajate inclusiv locuri de parcare si zone de agrement. Lucrarile au fost incepute in luna noiembrie 2010, definitivarea acestora urmand a avea loc in termen de trei ani.

NT - Neamt

Data actualizarii: 11 ianuarie 2011

NT6092

DENUMIRE: Ansamblu rezidential, P+1E

Amplasament: ************

Titlu (regim de inaltime): P+1E

Descriere/Date tehnice: Ansamblul va avea in componenta 32 de vile

Termen de incepere: Noiembrie 2010

Termen de finalizare: Noiembrie 2013

Stadiul executiei: Se executa structura de rezistenta a primelor doua imobile

ACHIZITII MATERIALE: Cerere de oferta in vederea achizitionarii de: otel-beton, caramida, BCA, instalatii termice/electrice/sanitare, gresie, faianta, parchet, vopsea, glet, gips-carton, materiale de izolare, adezivi, tamplarie termoizolanta

FIRMA: ************

Adresa: ************

Persoana de contact/functie: ************

E-mail: ************

Mobil: ************

ANTREPRENOR / BENEFICIAR: ************

Adresa: ************

Persoana de contact/functie: ************

E-mail: ************

Mobil: ************