SIBIU: Se edifica structura ultimului imobil dintr-un ansamblu rezidential

In prezent, se executa structura de rezistenta a celui de-al patrulea etaj al ultimului imobil care apartine unui ansamblu rezidential, amplasat in municipiul Sibiu. Obiectivul va avea in componenta trei blocuri (S+P+7E), totalizand 189 de apartamente. Sistemul constructiv presupune structura din beton, iar tamplaria va fi din PVC, cu geam termoizolant. Finisajele interioare includ parchet, gresie, faianta si vopsele lavabile. Vor fi amenajate locuri de parcare si zone de agrement. In vederea edificarii acestui complex, antreprenorul solicita oferte pentru achizitia de materiale pentru instalatii termice, electrice, sanitare, precum si ansambluri de usi. Lucrarile au fost incepute in anul 2008, termenul de finalizare fiind stabilit pentru luna octombrie a.c.

SB - Sibiu

Data actualizarii: 1 septembrie / Reactualizat: 27 ianuarie 2011

SB4808

DENUMIRE: Ansamblu de locuinte S+P+7E

Amplasament: ***********

Titlu (regim de inaltime): S+P+7E

Descriere/Date tehnice: Ansamblul va avea in componenta 3 imobile cu 189 de apartamanete si garsoniere

Termen de incepere: Octombrie 2008

Termen de finalizare: Octombrie 2011

Stadiul executiei: Se executa structura de rezistenta a etajului al IV-lea ultimului bloc

ACHIZITII MATERIALE: Cerere de oferta in vederea achizitionarii de materiale pentru instalatii termice/electrice/sanitare si usi

FIRMA: ***********

Adresa: ***********

Tel./Fax: ***********

E-mail: ***********

Site: ***********

Persoana de contact/functie: ***********

E-mail: ***********

ANTREPRENOR: ***********

Adresa: ***********

Tel./Fax: ***********

E-mail: ***********

Site: ***********

Persoana de contact/functie: ***********

E-mail: ***********

BENEFICIAR: ***********

Adresa: ***********

Tel./Fax: ***********

E-mail: ***********

Site: ***********

Persoana de contact/functie: ***********

E-mail: ***********