BRASOV: Ansamblu rezidential cu 10 imobile aflat in constructie

In municipiul Brasov se executa un ansamblu rezidential, care va avea in componenta 10 imobile individuale (P+M). Proiectul este definitivat in proportie de 50%. Solutia tehnica prevede structura din beton si zidarie din caramida, tamplaria fiind realizata cu profile din PVC si cu geam termoizolant. Finisajele interioare includ parchet, gresie, faianta si vopsele lavabile. In vederea edificarii acestui complex, beneficiarul doreste sa primeasca oferte pentru cumpararea intregii game de materiale de constructii, instalatii si finisaje. Vor fi amenajate locuri de parcare si zone de agrement. Lucrarile au fost incepute in luna mai a anului trecut, definitivarea acestora urmand a avea loc in termen de doi ani.

BV - Brasov

Data actualizarii: 3 august 2010 / Reactualizat: 10 ianuarie 2011

BV4472

DENUMIRE: Ansamblu rezidential P+M

Amplasament: ***********

Titlu (regim de inaltime): P+M

Descriere/Date tehnice: Ansamblul va avea in componenta 10 imobile individuale

Termen de incepere: Mai 2010

Termen de finalizare: Mai 2012

Stadiul executiei: 50%

ACHIZITII MATERIALE: Cerere de oferta in vederea achizitionarii intregii game de materiale de constructii, instalatii si finisaje

FIRMA: ***********

Adresa: ***********

Tel./Fax: ***********

Site: ***********

Persoana de contact/functie: ***********

E-mail: ***********

Mobil: ***********

Persoana de contact/functie: ***********

ANTREPRENOR / BENEFICIAR: ***********

Adresa: ***********

Tel./Fax: ***********

Site: ***********

Persoana de contact/functie: ***********

E-mail: ***********

Mobil: ***********

Persoana de contact/functie: ***********