BRAILA: Se executa structura de rezistenta a unui complex de locuinte

In prezent, se realizeaza structura de rezistenta a etapei a unui ansamblu rezidential, amplasat in municipiul Braila. Obiectivul, aflat in cea de-a treia etapa de executie, va avea in componenta cinci imobile (S+P+2E+M), cu trei tronsoane fiecare, insumand 136 de unitati locative. Solutia tehnica prevede structura din beton si zidarie din caramida. Tamplaria va fi din PVC, cu geam termoizolant. Finisajele interioare includ parchet, gresie, faianta si vopsele lavabile. Complexul va beneficia de locuri de parcare si zone de agrement. Lucrarile au fost incepute in luna iunie a.c., definitivarea acestora urmand a avea loc in termen de doi ani. Valoarea totala a investitiei este de 13,6 milioane de lei.

BR - Braila

Data actualizarii: 19 iulie / Reactualizat: 7 decembrie 2010

BR4344

DENUMIRE: Ansamblu de locuinte S+P+2E+M

Amplasament: *********

Titlu (regim de inaltime): S+P+2E+M

Valoarea investitiei: 13,6 milioane de lei

Descriere/Date tehnice: Ansamblul va avea in componenta 5 imobile cu cate 3 tronsoane, respectiv 136 de unitati locative

Termen de incepere: Iunie 2010

Termen de finalizare: Iunie 2012

Stadiul executiei: Se executa structura de rezistenta

ANTREPRENOR: *********

Adresa: *********

Tel.: *********

E-mail: *********

Site: *********

Persoana de contact/functie: *********

BENEFICIAR: *********

Adresa: *********

Tel./Fax: *********

Persoana de contact/functie: *********

Tel.: *********

DEZVOLTATOR: *********

Adresa: *********

Tel./Fax: *********

E-mail: *********

Site: *********

Persoana de contact/functie: *********