SALAJ: Se executa structura de rezistenta a unui campus scolar

In prezent, se executa structura de rezistenta a unui campus scolar (P+2E) dintr-o localitate din judetul Salaj. Obiectivul de investitii va include cinci cladiri, avand destinatia de: sali de sport, ateliere, imobil de locuinte (pentru cadrele didactice), o cantina si un complex sportiv. Sistemul constructiv presupune tamplarie din PVC (cu geam termoizolant) si finisaje realizate cu gresie, faianta si vopsele lavabile. Complexul va beneficia de locuri de parcare si zone de agrement. Lucrarile au fost incepute in luna mai a.c., definitivarea acestora urmand a avea loc in termen de doi ani.

SJ - Salaj

Data actualizarii: 3 decembrie 2010

SJ5893

DENUMIRE: Campus scolar P+2E

Amplasament: **********

Titlu (regim de inaltime): P+2E

Descriere/Date tehnice: Obiectivul va avea in componenta 5 imobile cu destinatia de: sala de sport, ateliere, imobil de locuinte pentru cadrele didactice, cantina, complex sportiv

Termen de incepere: Mai 2010

Termen de finalizare: Mai 2012

Stadiul executiei: Se executa structura de rezistenta

ANTREPRENOR: **********

Adresa: **********

Tel./Fax: **********

E-mail: **********

Site: **********

Persoana de contact/functie: **********

Persoana de contact/functie: **********

E-mail: **********

BENEFICIAR: **********

Adresa: **********

Tel./Fax: **********

Persoana de contact/functie: **********