ILFOV: Investitie de 8 milioane de euro pentru un cartier cu 82 de vile

- In prezent, se executa structura de rezistenta a 10 case (P+1E) din cadrul unui ansamblu rezidential, amplasat intr-o comuna din judetul Ilfov. Pana in momentul de fata au fost definitivate patru vile. Obiectivul, amplasat pe un teren de 36.000 mp, va avea in componenta 82 de unitati locative tip duplex. Cartierul va avea o suprafata construita de aproximativ 13.500 mp. Fiecare vila, cu o arie desfasurata de 164 mp, este situata pe un lot de teren cu o arie de 400 mp. Unitatile locative vor fi construite pe structura metalica. Sistemul constructiv are la baza otelul galvanizat si include, totodata, fundatii din beton (cu placi si grinzi din beton armat). Acoperisurile vor fi executate in sistem tip sarpanta. Peretii de inchidere vor fi realizati din panouri sandwich, formati din structura metalica tip "caseta" (cu umplutura din vata bazaltica), placati cu gips-carton (la interior) si polistiren expandat (la exterior). Peretii de compartimentare se vor realiza cu gips-carton, pe structura de sustinere din elemente metalice. Tamplaria exterioara va fi din PVC, cu geam termoizolant. Pentru finisajele interioare se vor utiliza: parchet, gresie, faianta si vopsele lavabile. Complexul va avea in componenta o unitate de invatamant pentru prescolari, locuri de parcare si zone de agrement. Lucrarile de constructie au fost incepute in anul 2009, termenul de finalizare fiind stabilit pentru luna martie 2012. Valoarea totala a investitiei este de 8 milioane de euro.

B - Bucuresti-Ilfov

Data actualizarii: 15 septembrie 2009 / Reactualizat: 27 septembrie 2010

B1189

DENUMIRE: Ansamblu rezidential P+1E

Amplasament: **********

Titlu (regim de inaltime): P+1E

Descriere/Suprafata: Ansamblul rezidential are in compunere 82 de case de tip duplex, cu o suprafata construita de 13.448 mp. Primele patru imobile sunt finalizate.

Termen de incepere: Iunie 2009

Termen de finalizare: Martie 2012

Stadiul executiei: Se executa structura de rezistenta pentru 10 case

PROIECTANT: **********

Adresa: **********

Tel./Fax: **********

E-mail: **********

Persoana de contact/functie: **********

ANTREPRENOR / DEZVOLTATOR: **********

Adresa: **********

Tel./Fax: **********

E-mail: **********

Site: **********

Persoana de contact/Functie: **********

Mobil: **********