BUCURESTI: Extinderea unui liceu costa 16 milioane de lei

Fonduri de 16 milioane de lei vor fi alocate pentru extinderea unui liceu teoretic din sectorul 3 al Capitalei. In prezent, obiectivul este realizat in proportie de 20%. Solutia tehnica prevede structura din beton si zidarie din caramida. Tamplaria va fi din PVC, cu geam termoizolant. Finisajele interioare includ parchet, gresie, faianta si vopsele lavabile. Lucrarile au fost incepute in 2010, definitivarea acestora urmand a avea loc in termen de doi ani. Valoarea totala a investitiei se situeaza la 16 milioane de lei.

B - Bucuresti-Ilfov

Data actualizarii: 3 februarie 2011

B6366

DENUMIRE: Extindere imobil de invatamant

Amplasament: **********

Descriere/ Suprafata: Valoarea investitiei este de 16 milioane de lei

Termen de incepere: Noiembrie 2010

Termen de finalizare: Noiembrie 2012

Stadiul executiei: 20%

ANTREPRENOR 1: **********

Adresa: **********

Tel./Fax: **********

E-mail: **********

ANTREPRENOR 2: **********

Adresa: **********

Tel./Fax: **********

ANTREPRENOR 3: **********

Adresa: **********

Tel./Fax: **********

BENEFICIAR: **********

Adresa: **********

Tel./Fax: **********

E-mail: **********

Site: **********