BACAU: Complex mixt cu o suprafata de peste 9.000 mp

In municipiul Bacau, se executa fundatia si structura unui complex mixt (P+2E), care va avea o suprafata construita de 9.200 mp. Obiectivul va include o hala pentru depozitare (cu o arie de aproximativ 5.000 mp) si trei corpuri administrative, totalizand o suprafata de 4.000 mp. Solutia tehnica prevede structura pe cadre metalice, iar tamplaria va fi din PVC, cu geam termoizolant. Finisajele interioare includ gresie, faianta si vopsele lavabile. In vederea executiei acestui complex, beneficiarul solicita oferte pentru achizitia intregii game de materiale de constructii, cu exceptia celor destinate finisajelor. Lucrarile au fost incepute in luna iulie 2010, definitivarea acestora urmand a avea loc in termen de doi ani.

BC - Bacau

Data actualizarii: 2 februarie 2011

BC6442

DENUMIRE: Complex mixt, P+2E

Amplasament: **********

Titlu (regim de inaltime): P+2E

Descriere/ Suprafata: Suprafata construita va fi de 9.200 mp. Proiectul va avea in componenta o hala de depozitare cu o suprafata de aproximativ 5.000 mp, si trei corpuri administrative cu o suprafata de 4.000 mp.

Termen de incepere: Iulie 2010

Termen de finalizare: Iulie 2012

Stadiul executiei: Se executa fundatia si structura metalica

ACHIZITII MATERIALE: cerere de oferta in vederea achizitionarii intregii game de materiale de constructii in afara materialelor pentru finisaje

FIRMA; **********

Adresa: **********

Tel./Fax: **********

Site: **********

Persoana de contact/Functie: **********

E-mail: **********

Mobil: **********

PROIECTANT: **********

Adresa: **********

Tel./Fax: **********

Persoana de contact/functie: **********

Mobil: **********

ANTREPRENOR / BENEFICIAR: **********

Adresa: **********

Tel./Fax: **********

Site: **********

Persoana de contact/Functie: **********

E-mail: **********

Mobil: **********