SALAJ: Reabilitarea unor cladiri culturale costa 17 milioane de lei

Fonduri de 17 milioane de lei vor fi alocate pentru restaurarea unor obiective culturale, situate intr-un oras din judetul Salaj. Proiectul vizeaza modernizarea acestor cladiri si echiparea lor cu noi instalatii de incalzire, electrice si sanitare. Lucrarile de constructii (realizate in proportie de 60%) au fost incepute in luna iulie a.c., definitivarea acestora urmand a avea loc in termen de un an.

SJ - Salaj

Data actualizarii: 21 iulie / Reactualizat: 10 decembrie 2010

SJ4310

DENUMIRE: Obiectiv istoric si cultural

Amplasament: **********

Valoarea investitie: 17 milioane de lei

Descriere/Date tehnice: Lucrarea consta in restaurarea unor obiective istorice si culturale si echiparea acestora cu instalatii de incalzire, electrice si sanitare

Termen de incepere: Iulie 2010

Termen de finalizare: Iulie 2011

Stadiul executiei: 60%

ANTREPRENOR: **********

Adresa: **********

Tel.: **********

E-mail: **********

Site: **********

Persoana de contact/functie: **********

BENEFICIAR: **********

Adresa: **********

Tel./Fax: **********

E-mail: **********

Site: **********

Persoana de contact/functie: **********