BUCURESTI: Se executa structura unui spital de 5 milioane de euro

- In prezent, se executa structura de rezistenta a unui spital (S+P+5E), amplasat in sectorul 1 al Capitalei. Obiectivul va avea o suprafata construita de 2.500 mp. Sistemul constructiv presupune structura din beton si zidarie din caramida. Tamplaria exterioara va fi din PVC, cu geam termoizolant. Finisajele interioare includ gresie, faianta si vopsele lavabile. Lucrarile au fost incepute in luna iunie 2010, termenul de finalizare a acestora fiind stabilit pentru octombrie a.c. Valoarea totala a investitiei este de cinci milioane de euro.

B- Bucuresti-Ilfov

Data actualizarii: 15 decembrie 2010

B6049

DENUMIRE: Spital, S+P+5E

Amplasament: **********

Titlu (regim de inaltime): S+P+5E

Valoarea investitiei: 5 milioane de euro

Descriere/Date tehnice: Obiectivul va avea o suprafata construita de 2.500 mp

Termen de incepere: Iunie 2010

Termen de finalizare: Octombrie 2011

Stadiul executiei: Se executa structura de rezistenta

PROIECTANT: **********

Adresa: **********

Tel./Fax: **********

E-mail: **********

Site: **********

Persoana de contact/functie: **********

BENEFICIAR: **********

Adresa: **********

Tel./Fax: **********

E-mail: **********

Site: **********

Persoana de contact/functie: **********

Mobil: **********